**НАЦРТ**

На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“ број 30/18)., члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07,83/12-2,101/16-2 и 47/18) и члана 15. став 1. тачка 1. и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр.127/18 и 91/19).,

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_2019.године, донела је

**ИЗМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2014. ДО 2023.ГОДИНЕ**

**Члан 1**

Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објављена у „Службеном листу града Ниша“ бр.97/13 мења се у делу „7 Акциони план стратегије“ и гласи:

# 7. АКЦИПНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ

1. **ПРOБЛЕМ / ПРИOРИТЕТ: ЕКOНОМСКИ РАЗВOЈ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПРOБЛЕМ / ПРOПРИТЕТ: ЕКОНOМСКИ РАЗВOЈ**  **МЕРА - УСПOСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ** | | | | | **Степен приоритета**  **(*висок*)** | |
| * 1. **Стратешки циљ: Стварање предуслова за привлачење инвестиција, развoј МСП-а и предузетништва** | | | | | | |
| **1.1.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка еконoмском развoју** | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Носиоц / Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | | **Индикатори** |
| 1.1.1.1 | Израда недостајуће планске документације за  уређење простора намењених инвестиционој и  комуналној изградњи | Општина, град Нищ, инвеститори, донатори | Континуи  рано | 23.400.000 | | Број донетих планских аката |
| 1.1.1.2 | Израда пројектно-технишке документације за инфраструктурно опремање индустријских и радно- пословних зона (водовод, каналазиција, струја, гасавод, екстерне и интерне саобраћајнице) | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, ЈКП | Континуи  рано | 20.000.000 | | Број израђене ПТД, издатих грађевинских дозвола |
| 1.1.1.3 | Израда недостајуће и ревизија постојеће пројектно-  технишке документације за санацију, реконструкцију и доградњу система за водоснабдевање и каналисање отпадних впда | Опщтина, ЈП Дирекција за изградоу, ЈКП | Континуи  рано | 15.000.000 | | Брпј насеља за кпја је  израђена ПТД, брпј издатих грађевинских дoзвпла |
| 1.1.1.4 | Израда прпјектнп-техничке документације за  изградњу и реконструкцију локалне путне мреже | Општина, ЈП Дирекција за  изградоу, ЈКП | Кпнтину  ирано | 12.000.000 | | Израђена ПТД, издате  грађевинске дпзвпле |
| 1.1.1.5 | Израда пројектно-техничке документације за  технишке регулисање саобраћаја на територији општине Дољевац | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, ЈКП | 2016 | 5.000.000 | | Пројекат израђен и спроведен |
| 1.1.1.6 | Израда пројектно-техничке документације за  изградњу разводног гасовода | Општина, "Југорос газ" ад  Београд | 2017 | 15.000.000 | | Израђена ПТД, издате  грађевинске дозволе |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.7 | Прибављање земљишта за потребе изградње јавних објеката намењених економском развоју | Општина, Министарство финансија, Влада РС, инвеститпри | Контину ирано | 52.000.000 | Површина  прибављеног земљишта |
| 1.1.1.8 | Унапређење рада локалне самоуправе у делу управљања имовином у јавној својини (евидентирање, израда пројеката парцелације и препарцелације, уређење, издавање у закуп, отуђење,...) | Општина / донатори | Контину ирано | 15.000.000 | Број евидентираних,  укњижених непокретности, отуђених, издатих у закуп |
| 1.1.1.9 | Попис и евидентирање непокретности на територији општине Дољевац у циљу унапређења рада Одељења за наплату локалних јавних прихода | Пореско одељење општинске управе, ЈП Дирекција, РГЗ, донатори | Континуи  рано | 5.000.000 | Број евидентираних  непокретности, број обучених радника, повећан ниво задужења власника имовине на територији општине и ниво наплате јавних прихода, смањени трошкови Пореског одељења |
| 1.1.1.10 | Израда ГИС-а за подручје општине Дољевац | Општина, РГЗ, СКН, донатори | Континуи  рано | 5.000.000 | Број интерних и  екстерних корисника, Проценат повећања површина пољопривредног и грађевинског земљишта датог у закуп |
| 1.1.1.11 | Подизање капацитета општинске администрације,  едукацијама и обукама запошљених у областима битним за економски развој | Општина / донатори | Контину ирано | 2.000.000 | Број едукација, број едукованих радника |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.12 | Обезбеђивање подстицаја за отварање нових  радних места (одобравањем наменских буџетских средстава, отуђењем или давањем у закуп грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне или без накнаде, или ослобађањем од обавеза плаћања локалних јавних прихода  да у пдређенпм перипду) | Општина / НСЗ, Надлежно министарство, Влада Републике Србије, инвеститори | Контину ирано | 50.000.000 | Број поднетих захтева, датих подстицаја, новозапошљених радника |
| 1.1.1.13 | Унапређење рада органа Скупштине општине Дољевац (технишким опремањем и едуковањем одборника скупштине) | Општина Дољевац,  Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе | Континуи  рано | 2.000.000 | Набављена опрема, едуковани одборници |
| **1.1.2. Програм: Реализација инфраструктурних пројеката** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Изнпс и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 1.1.2.1 | Изградња TS 110/35/10KV | Општина, ЕД “Југоисток” | 2016 | 250.000.000 | Издата употребна  дозвола |
| 1.1.2.2 | Побољшање електроенергетских прилика на  територији опшине (изградња разводних 35KV, 10KV водова и TS-а 10/0,4KV | Општина, ЕД “Југоисток”, инвеститори | континуи рано | 129.000.000 | Издате употребне дозволе |
| 1.1.2.3 | Наставак изградње “Обилазнице” – (будуће  деонице државног путa II реда бр. 132) – реконструкцијом „Старог ауто-пута“ у дужини од око 7.000m на територији општине Дољевац и изградњом пројектоване деонице на територији општине Лесковац у дужини око1500м 15001.500m | Општина, Град Лесковац, ЈП “Путеви Србије” | 2021 | 551.000.000 | Издата употребна дозвола, извршена прекатегоризација |
| 1.1.2.4 | Изградња и реконструкција локалне путне мреже | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, РС | Контину ирано | 320.000.000 | Изграђени и  реконструисани  објекти, издате употребне дозволе |
| 1.1.2.5 | Унапређење безбедности у саобраћају, техничким  регулисањем саобраћаја на територији општине Дољевац | Општина Дољевац, ЈП  Дирекција за изградњу, ПС Дољевац | Континуи  рано | 5.000.000 | Број саобраћајних прекршаја и несрећа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.6 | | Реконструкција магистралног цевовода од ППВ  “Бојник” до општине Дољевац, у дужини од око  25.000 м. (Утискивањем полиетиленских у постојеће цеви) | | Општина Дољевац и Бојник, град Нищ, РС | | 2023 | | | 300.000.000 | | Извршена  реконструкција, издата употребна дозволе | |
| 1.1.2.7 | | Санација, реконструкција, доградња система за  водоснабдевање и изградња свих секундарних водоводних мрежа на територији општине Дољевац и повезивање са другим регионалним системима, Изградња Резервоара Кочане | | Општина Дољевац и Бојник, град Нищ, РС | | 2023 | | | 783.270.000 | | Изграђени и реконструисани објекти, издате употребне дозволе | |
| 1.1.2.8 | | Наставак изградње фекалних и атмосферских канализација на територији општине Дољевац | | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, ЈКП, Влада РС | | 2023 | | | 540.000.000 | | Изграђени објекти,  издате употребне  дозволе | |
| 1.1.2.9 | | Увођење енергетске ефикасности у јавној расвети (изградња, реконструкција) | | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, ЈКП, РС | | 2020 | | | 20.000.000 | | Изграђени и  реконструисани објекти, издате употребне дозволе | |
| 1.1.2.10 | | Изградња Мерно регулационих станица и разводних гасовода | | Општина, “Југорос газ” ад Београд | | 2023 | | | 200.000.000 | | Број изграђених  објеката, издатих употребних дозвола, прикључених домаћинстава и правних лица | |
| 1.1.2.11 | | Изградња и инфраструктурно опремање индустријских и радно пословних зона на територији општине Дољевац | | Општина, ЈКП, донатори | | 2023 | | | 280.000.000 | | Изграђени објекти,  издате употребне  дозволе | |
| 1.1.2.12 | | Изградња паркиралишта на аква парку – реконструкција денивелисане раскрснице на државном путу IА реда | | Општина, ЈКП, ЈП „Путеви Србије“ | | 2023 | | | 300.000.000 | | Изграђени објекти,  издате употребне  дозволе | |
| 1.1.2.13 | | Уређење платоа испред јавних објекта, тротоара и санација клизишта на територији општине | | Општина, ЈКП, донатори | | 2023 | | | 100.000.000 | | Изграђени објекти, санирана клизишта, издате употребне дозволе | |
| 1.1.2.14 | | Реконструкција и изградња кружних токова на државним путевима II реда | | Општина, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“ | | 2023 | | | 200.000.000 | | Изграђени објекти,  издате употребне  дозволе | |
| 1.1.2.15 | | Уређење корита реке Топлице од Житорађа до Јужне Мораве | | Општина Дољевац, МПШВ, ЈКП Дољевац | | 2023 | | | 350.000.000 | | Уређен речни ток реке | |
| 1.1.2.16 | | Реконструкција пруге Ниш - Брестовац | | Општина Дољевац, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Железнице Србије АД | | 2023 | | | 5.000.000 | | Реконструисана пруга, издата употребна дозвола | |
| **1.1.3. Програм: Подршка унапређењу рада Малих и Средњих Предузећа и Предузетника** | | | | | | | | | | | | |
| **Број** | | **Пројекат** | | **Партнери** | | | **Време** | | **Износ и извори**  **финансирања** | | **Индикатори** | |
| 1.1.3.1 | | Израда бизнис портала општине Дољевац | | Општина, удружења, консултанти | | | 2023 | | 300.000 | | Број посета и  корисника портала | |
| 1.1.3.2 | | Израда промотивног материјала о привреди и  предузетништву општине Дољевац | | Општина, МСПП,  консултанти | | | 2023 | | 200.000 | | Израђен промотивни  материјал | |
| 1.1.3.3 | | Наступ општине, привредника и предузетника на  домаћим и међународним сајмовима,упознавање са домаћим и страним примерима добре праксе | | Општина, МСПП, консултанти, донатори | | | континуи рано | | 500.000 | | Број инвеститора,  број учесника на сајмовима | |
| 1.1.3.4 | | Едукације привредника и предузетника о значају удруживања, кластеризацији, формирању конзорцијума | | Општина, консултанти, донатори, надлежна министарства | | | Континуи  рано | | 500.000 | | Број едукованих, број  новооснованих кластера и конзорцијума | |
| 1.1.3.5 | | Подршка постојећим и новооснованим удружењима привредника и предузетника | | Општина, удружења,  надлежна министарства, донатори | | | Континуи рано | | 300.000 | | Континуитет у раду и број новооснованих | |
| 1.1.3.6 | | Подршка привредницима и предузетницима у добијању домаћих и међународних сертификата | | Општина, надлежна министарства, донатори | | | Континуи  рано | | 300.000 | | Број добијених сертификата | |
| 1.1.3.7 | | Унапређење менаџерских капацитета у области МСПП-а | | Општина, донатори,  консултанти | | | Континуи  рано | | 300.000 | | Број едукованих  чланова | |
| 1.1.3.8 | | Подршка самозапошљавању и отварању нових  радних места (едукације, обуке, израде бизнис планова, додела средстава) | | Општина, НСЗ, донатори, консултанти | | | Континуи  рано | | 300.000 | | Број новоотворених  радних места, број обука | |
| 1.1.3.9 | | Израда Start-up водича за привреднике | | Општина, консултанти | | | 2015 | | 200.000 | | Број одштампаних  водича | |
| 1.1.3.10 | | Формирање „Бизнис клинике“ – помоћ  привредницима у прве две године пословања | | Општина, консултанти | | | 2017 | | 200.000 | | Број одржаних  консултација | |
| 1.1.3.11 | | Израда стратегије МСПП за наредну декаду | | Општина, консултанти | | | 2014 | | 500.000 | | Број одржаних  састанака, усвојена стратегија | |
| **1.2. Стратешки циљ: Унапређење пољопривреде у општини Дољевац** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју пољопривреде и повереним**  **пословима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта** | | | | | | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | | **Партнери** | | **Време** | | | **Износ** | | **Индикатори** | |
| 1.2.1.1 | Формирање базе података о регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Дољевац | | Општина | | 2015 | | | 1.000.000 | | Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине унетих у базу | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2 | Формирање интернет-пољппривредне берзе (онлајн понуда и тражња пољопривредних производа, зељишта, опреме ппреме и сл.) | Општина, донатори,  надлежно министарство, удружења | 2023 | 500.000 | Формирана берза |
| 1.2.1.3 | Успостављање система информисања  регистрованих пољопривредних газдинстава и административне помоћи у остваривању права по основу регистрације (у циљу коришћење средстава министарстава, ЕУ фондова и др. Прпграма | Општина, дпнатпри, надлежно министарство, локални медији | 2023 | 300.000 | Број информисаних, остварених кредитних и бесповратних средстава |
| 1.2.1.4 | Континуирана сарадња са Пољопривредном  саветодавном службом, као подршка редовном испитивању квалитета пољопривредног земљишта у јавној и приватној својини | Општина, Управа за пољопривреду , ПСС Ниш | Континуи рано | 500.000 | Број узорака, анализа |
| 1.2.1.5 | Помоћ у организовању "зимске школе" за  пољопривреднике и других едукативних и промотивних акција у циљу унапређење нивоа знања како у примени нових технологија, увођењу стандарда и добре пољопривредне праксе како у производњи, тако и у маркетингу, продаји пољопривредних производа и управљању газдинством | Општина, кпнсултанти, ПСС, фармацеутске фирме, донатори | Континуи рано | 200.000 | Број едукација, едукованих |
| 1.2.1.6 | Израда пројектно-техничке документације за уре-  ђење простора за пласман пољопривредних про- извода (локалне и регионалне пијаце, тржнице, ..) | Општина, консултатни, донатори | 2016 | 2.000.000 | Број израђених докумената |
| 1.2.1.7 | Јачање капацитета локалне администрације у делу  преузетих надлежности у области пољопривреде | Општина, надлежна  министарства | Континуи  рано | 500.000 | Број преузетих  надлежности |
| 1.2.1.8 | Израда елебората за спровођење комасације у некомасираним КО на територији општине Дољевац | Општина, РГЗ, Министарство пољопривреде, донатори | 2023 | 5.000.000 | Број катастарских  општина и површина земљишта обухваћена елаборатом |
| 1.2.1.9 | Израда пројектно-технишке документације за наводњавање пољопривредног земљишта | Општина, РГЗ,  Министарство пољпоривреде, донатори | 2023 | 1.500.000 | Површина земљишта  за коју је израђена документација |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.10 | Идентификација и обележавање пољопривредног земљишта у јавној својини | Општина, Министарство пољопривреде | Континуи рано | 3.000.000 | | Површина и број  парцела идентификованог и обележеног земљишта |
| 1.2.1.11 | Подршка побољшању расног састава сточног фонда  на територији општине суфинансирањем обележавања, уматичења, осемењавања, набавком матичних стада, приплодних расних грла крупне и ситне стоке и слично... | Општина, Министарство пољопривреде, ветеринарске службе | Континуи рано | 3.000.000 | | Број газдинстава која  су користила помоћ у побољшању расног састава, број уматичених грла |
| 1.2.1.12 | Подршка удруживања пољопривредника у удружења и пољопривредне задруге, зарад груписања и унапређења производње, јефтиније набавке инпута, боље продаје и прераде пољопривредних производа | Општина, Министарство пољопривреде, удружења | Континуи рано | 700.000 | | Број новоформираних удружења, задруга |
| 1.2.1.13 | Студијско истраживачки радови и пројекти у области пољопривредног земљишта од знаћаја за општину | Општина, консултанти, ПСС Ниш | 2016 | 2.000.000 | | Број израђених радова и пројеката |
| 1.2.1.14 | Израда Стратегије развоја пољопривреде у општини Дољевац | Општина, консултанти | 2023 | 1.000.000 | | Усвојена стратегија |
| 1.2.1.15 | Организација рада пољпчуварске службе | Општина, ЈКП Дољевац | 2022 | 500.000 | | Смањен број пољских  пожара, контрола защтите живптне сре. |
| **1.2.2. Програм: Инфраструктурни пројекти у области пољопривреде** | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Изнпс и извпри**  **финансирања** | **Индикатори** | |
| 1.2.2.1 | Изградња и уређење пијачних простора на  територији општине Дољевац у складу са пројектно-технишком документацијом | Општина, ЈП Дирекција за изградњу, ЈКП, РС, ЈПП, донатори | Континуи  рано | 200.000.000 | Изграђени објекти, издате употребне дозволе | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2 | Укрупњавање поседа - Спровођењем комасације пољопривредног земљишта у некомасираним КО и добровољним груписањем пољопривредног земљишта | Општина, РГЗ, Министарство пољопривреде | 2023 | 100.000.000 | Решени имовински односи, број укрупњених поседа | |
| 1.2.2.3 | Унапређење функционисања противградне заштите на територији општине | Општина, РХМЗ, МУП | Континуи рано | 10.000.000 | Број спречених падавина града, смањење штета пољопривредним усевима | |
| 1.2.2.4 | Ревитализација пољских и шумских путева на територији општине | Општина, Министарство пољопривреде | Континуи рано | 50.000.000 | Дужина ревитализованих пољских путева | |
| 1.2.2.5 | Изградња система за наводњавање и електрификација пољопривредног земљишта | Општина, Министарство пољопривреде, регистрована ПГ | Континуи рано | 50.000.000 | Површина земљишта за коју су изграђени системи и извршена електрификација | |
| 1.2.2.6 | Привођење култури, уређење и рекултивација пољопривредног земљишта у јавној својини, као предуслов његовог интензивног коришћења | Општина, Министарство пољопривреде | Континуи  рано | 7.000.000 | Површина уређеног земљишта | |
| 1.2.2.7 | Мелиорација ливада и пашњака | Општина, Министарство пољопривреде | Континуи  рано | 7.000.000 | Површина пашњака  над којима је урађена мелиорација | |
| **1.2.3. Програм: Подршка развоју интензивних грана у области пољопривреде (повртарства, воћарства и сточарства)** | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | | **Индикатори** |
| 1.2.3.1 | Унапређење конкурентости кроз повећање инвестиција у опрему и механизацију | Општина, Министарство  пољопривреде, донатори, регистрована ПГ | кпнтинуи рано | 10.000.000 | | Вредност набављене  опреме, повећање приноса |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.2 | Стварање услова погодних за инвестирање у пољпривредну произвпдњу и прераду (подршка изградњи прерађивашких капацитета) | Општина, Министарство пољопривреде, донатори, регистрована ПГ | 2023 | 50.000.000 | Број изграђених,  проширених капацитета, повећање производње произвпда са вишим нивоима прераде |
| 1.2.3.3 | Изградња мреже демонстрационих газдинстава  разлишитих производњи (мрежа добрих примера) где је улога донатпра да едукује и унапреди систем произвпдње кроз обезбеђивање бесповратних средстава а обавеза корисника да пружи сервис осталим произвођачима користећи своје стечено знање | Општина, Министарствпо пољопривреде, донатпри, регистрована ПГ | Континуи  рано | 10.000.000 | Број формираних демонстрационих газдинстава |
| 1.2.3.4 | Подстицај бављењу органском производњом - формирању огледног примера и промовисање значаја кпришћења органских прпизвода као основа здраве исхране | Општина, Министарство пољопривреде, донатори, регистрована ПГ | Континуи  рано | 1.000.000 | Број ПГ која се баве  органском пољопривредном производњом |
| **1.2.4. Програм: Пољопривреда и шумарства као сировинска база обновљивих извора енергије** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори финансирања** | **Индикатори** |
| 1.2.4.1 | Спречавање паљења жетвених остатака,  едуковањем и формирањем промотивних газдинстава за коришћење биомасе:   * за производње енергетских брикета (пелета) за грејање * производњу био-гаса као енергента за   производњу електричне и топлотне енергије и производњу супстрата као нус производа   * за производњу еколошке амбалаже | Општина, МПШВ, регистрована ПГ | Континуи  рано | 1.000.000 | % биомасе који се не спаљује и користи као обновљиви извор енергије |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4.2 | Промоција производње био дизела из уљарица - огледни пример | Општина, МПШВ, регистрована ПГ | 2018 | 1.000.000 | Количина  произведеног биодизела |
| **1.3. Стратешки циљ: Унапређење туризма у општини Дољевац** | | | | | |
| **1.3.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка развоју туризма** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 1.3.1.1 | Израда ПДР-а, за уређење простора око манастира  „Свети Јован“ на брду Комига и рекреативно- туристичког комплекса „Малошке баре“ | Општина, Републичка министарства, | 2023 | 1.500.000 | Донешена и  објављена планска акта |
| 1.3.1.2 | Формирање културно-спортско-туристичке организације и успостављање сарадње са околним општинама и припрема плана заједничког наступа кроз туристичку понуду региона | Општина Дољевац, ТООД | 2023 | 1.000.000 | Формирана организација и израђен план заједничког наступа кроз туристичку понуду региона |
| 1.3.1.3 | Израда базе података о укупној туристичкој понуди, са промоцијом смештајних капацитета и редовно одржавање сајта | Општина Дољевац, НВО, ТООД, консултантске компаније | Континуи  рано | 1.000.000 | Урађена „wев“ орјентисана база података |
| **1.3.2. Програм: Изградња и категоризација смештајних капацитета** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Изопс и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 1.3.2.1 | Едукација предузетника и носиоца ПГ о  могућностима диверзификације руралне економије  кроз развој сеоског туризма и њихово повезивање са туристичким организацијама | Општина Дољевац, ТООД, локалне и регионалне туристичке агенције, ПГ | Континуи  рано | 300.000 | Број едукација, едукованих |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2 | Доношење општинских аката и формирање општинских тела за категоризацију смештајних капацитета на територији општине | Општина Дољевац, ТООД, локалне и регионалне туристичке агенције, ПГ | 2023 | 500.000 | Извршена  категоризација смештајних капацитета |
| **1.3.3. Програм: Подршка побољшању нивоа туристичке понуде и услуга** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 1.3.3.1 | Заштита и рестаурација културно-историјских  споменика у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе и њихова промоција као основ развоја туризма у општини Дољевац | Опщтина Дољевац,ТООД, Завод за заштиту споменика културе | 2023 | 20.000.000 | Спроведени радови на рестаурацији |
| 1.3.3.2 | Подршка организацији традиционалних и нових  манифестација у циљу унапређења туристичке понуде општине | Општина,ТООД, МЗ, Јавна библиотека, НВО | континуи рано | 5.000.000 | Број манифестација, гостију |
| 1.3.3.3 | Подршка оспособљавању кадрова за општинске и регионалне туристичке водиче | Општина Дољевац, ТООД, НВО, консултантске куће | 2023 | 500.000 | Број оспособљених кадрова |

# ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ**  **МЕРА - УСПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВЉА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ** | | | | | **Степен приоритета**  ***(висок)*** | |
| **2.1. Стратешки циљ: Унапређење образовања на територији општине Дољевац** | | | | | | |
| **2.1.1. Програм: Дефинисање нових програма образовања** | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори финансирања** | | **Индикатори** |
| 2.1.1.1 | Унапређење капацитета запослених у образовању | Општина Дољевац, основна и средње школе, консултанске куће, Министарство просвете | континуи рано | 1.000.000 | | Број едукованих радника |
| 2.1.1.2 | Унапређење система основног и средњег образовања на територији Општине Дољевац - разменом ученика и наставног особља, организовањем ваннаставних активности, међународних такмичења из појединих области | Општина Дољевац, основне и средње школе, надлежна министарства, НВО | континуи рано | 1.000.000 | | Број размењених ученика, број ваннаставних активности и међународних такмичења |
| 2.1.1.3 | Инклузија ромске и деце са посебним потребама у образовни систем | Општина Дољевац, Министарство просвете, основна школа, НВО | континуи рано | 10.000.000 | | Број деце и омладине обухваћених програмом |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.4 | Формирање нових одељења средњих стручних школа | Општина Дољевац, Министарство просвете, средње стручне школе | 2020 | 5.000.000 | Број новоформираних одљења, уписаних ученика |
| **2.1.2. Програм: Унапређење материјалних ресурса у области образовања** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 2.1.2.1 | Набавка наставних средстава – опремање кабинета за основне и средње школе | Општина Дољевац,  Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, основне и средње школе | континуи рано | 10.000.000 | Број набављених наставних средстава |
| 2.1.2.2 | Набавка и занављање ИТ опреме, за основне и средње школе | Општина Дољевац, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, основна школа | континуи рано | 10.000.000 | Вредност набављене ИТ опреме |
| 2.1.2.3 | Изградња, санација и реконструкција наставних и спортских објеката основне школе | Општина Дољевац, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, основна школа | До 2023. | 460.000.000 | Број санираних и реконструисаних објеката |
| 2.1.2.4 | Реконструкција осветљења и ограђивања терена и дворишта предшколске и школских установа | Општина Дољевац, ЈП  Дирекција за изградњу Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, ПУ, основне и средње школе | до 2023 | 15.000.000 | Број инсталираних сијаличних грла, дужина постављене ограде |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.5 | Изградња или реконструкција јавних објеката за смештај одељења средњих стручних школа | Општина Дољевац, ЈП Дирекција за изградњу, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, средње школе | до 2023. | | 130.000.000 | Број новоотворених одељења |
| 2.1.2.6 | Изградња, реконструкција и адаптација објеката предшколске установе „Лане“ Дољевац | Општина Дољевац, ЈП Дирекција за изградњу Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, предшколска установа | Континуи  рано | | 295.000.000 | Реконструисани и адаптирани објекти |
| 2.1.2.7 | Набавка дидактичких средтава за потребе предшколске установе | Општина Дољевац, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, предшколска установа | Континуи  рано | | 2.000.000 | Број набављених дидактичких средстава |
| 2.1.2.8 | Увођење видео надзора у свим предшколским и школским објектима | Општина Дољевац, Министарство просвете, основне и средње школе, предшколска устанпва | Континуи  рано | | 2.000.000 | Број објеката са видео надзором |
| 2.1.2.9 | Пројекат „ Један првак једно дрво “ | Општина Дољевац, основне школе | Континуи  рано | | 500.000 | Број засађених садница |
| **2.2. Стратешки циљ: Развој социјалне заштите Oпштине Дољевац** | | | | | | |
| **2.2.1. Програм: Подршка развоју социјалне заштите у области смештаја и исхране** | | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори финансирања** | | **Индикатори** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 | Подршка НВО које се баве проблемима социјално угрожених лица, удружењима пензионера, бораца и жена | Општина Дољевац, НВО,  Центар за социјални рад, Министарство рада, запошљавања и сацијалне политике, Црвени крст, донатори | континуи рано | 5.000.000 | Број одржаних НВО, износ одобрених средстава |
| 2.2.1.2 | Унапређење положаја и права деце и омладине са посебним потребама | Општина Дољевац, НВО, Центар за социјални рад, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Црвени крст, донатори | континуи рано | 5.000.000 | % обухваћених лица са посебним потребама |
| 2.2.1.3 | Обезбеђење континуираног рада Народне кухиње за социјално угрожене кориснике | Општина Дољевац Центар за социјални рад, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Црвени крст, донатори | континуи рано | 35.000.000 | Број корисника Народне кухиње |
| 2.2.1.4 | Пројектовање, изградња и прибављање објекта социјалне заштите (социјално и стамбено угрожених порпдица) | Општина Дољевац Центар за социјални рад, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Црвени крст, донатори | Континуи  рано | 43.000.000 | Број изграђених стамбених објеката |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.5 | Изградња сигурне куће за смештај жртава насиља у породици | Општина Дољевац Центар за социјални рад, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Црвени крст, донатори | 2022. | 5.000.000 | Израђена сигурна кућа |
| **2.3. Стратешки циљ: Развој здравствене заштите општине Дољевац** | | | | | |
| **2.3.1. Програм: Подршка развоју здравствене заштите** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 2.3.1.1 | Побољшање здравственог стања становништва кроз развој активног приступа у пружању здравствене заштите | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, НВО, донатори | континуи рано | 5.000.000 | Број пацијената |
| 2.3.1.2 | Побољшање квалитета здравствене заштите маргинализованих група становништва (инвалидна лица, стара лица, роми) | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатпри | континуи рано | 5.000.000 | Број пацијената |
| 2.3.1.3 | Унапређење квалитета и ефикасности рада медицинског особља и менаџмента (едукације за дијагностицирање, рад са медицинском опремом, однос са колегама и пацијентима,....) | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | континуи рано | 4.000.000 | Скраћење времена чекања на пружање медицинске помоћи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.4 | Одржање стандарда у раду Дома здравља – Дољевац, који су достигнути акредитацијским статусом здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | континуи рано | 500.000 | Обновљена акредитација |
| 2.3.1.5 | Набавка путничких и санитетских возила за потребе Дома здравља | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | Континуи  рано | 10.000.000 | Број набављених путничких и санитетских возила |
| 2.3.1.6 | Проширење гаражног простора за потребе возила Дом здравља | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | 2016. | 1.500.000 | Површина прширеног гаражног простора |
| 2.3.1.7 | Континуирано занављање медицинске (дијагностичке и терапеутске) и немедицинске опреме са акцентом на ИТ технологију и софтвере | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | континуи рано | 7.000.000 | Вредност набављене опреме |
| 2.3.1.8 | Опремање простора и набавка опреме за успостављање службе Хитне помоћи | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | 2023. | 10.000.000 | Успостављена служба Хитне ппмпћи |
| 2.3.1.9 | Опремање простора и набавка опреме за службу дијализе у Дому здравља - Дољевац | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | 2023. | 10.000.000 | Успостављена служба дијализе |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.10 | Проширење апотекарске делатности у оквиру Дома здравља | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, фармацеутске куће | 2021 | 3.000.000 | Број отворених апотека |
| 2.3.1.11 | Увођење енергетске ефикасности у објектима здравствене заштите | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | континуи рано | 1.500.000 | Смањени трошкови  ел. енергије и трошкови грејања |
| 2.3.1.12 | Реконструкција и доградња објеката здравствене заштите | Општина Дољевац, Дом здравља Дољевац, Министарсво здравља, донатори | континуи рано | 38.000.000 | Број реконструисаних и дограђених објеката |
| **2.4. Стратешки циљ: Развој спорта и културних вредности** | | | | | |
| **2.4.1. Програм: Подршка развоју спортске културе** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 2.4.1.1 | Унапређење школског спорта на територији општине Дољевац (набавка недостајуће спортске опреме и реквизита, едукација наставнпг особља, организација школских спортских такмичења, подстицање талената, награђивање резултата,...) | Општина Дољевац, школе, Министарство омладине и спорта, донатори | континуи рано | 3.000.000 | Број обухваћене деце и наставника, издвојених средстава, организованих такмичења |
| 2.4.1.2 | Побољшање услова за извођење физичког васпитања (Изградња, доградња, реконструкција и адаптација фискултурних сала, терена за мале спортове, „мини-пич“ терена и сл.) | Општина Дољевац, школе, Министарство омладине и спорта, донатори | 2020 | 20.000.000 | Број ф.сала обухваћених пројектом деце, спортиста и рекреати- ваца који их користе |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1.3 | Изградња и побољшање квалитета спортских терена и објеката на територији општине (Изградња тениских терена, уређење фудбалских и игралишта за мале спортове, свлачионица, ...) | Општина Дољевац, ЈП Дирекција за изградњу, Министарство омладине и спорта, донатори | Континуи  рано | 70.000.000 | Број обухваћених терена и објеката, број спортиста и рекреативаца |
| 2.4.1.4 | Побољшање услова за развој рекреативног спорта: Изградња Аква парка | Опотина Дољевац, ЈП Дирекција за изградњу, Министарство омладине и сппрта, донатори, ЈПП, ТООД | Континуи  рано | 400.000.000 | Број изграђених објеката, број рекреативаца |
| 2.4.1.5 | Стварање услова за развој спорта особа са посебним потребама (прилагођавање терена, ангажовање стручњака, организација такмичења,..) | Општина Дољевац, ЈП Дирекција за изградњу, Министарство омладине и спорта, донатори, НВО, Министарство рада социјалне политике и запошљавања | континуи рано | 3.000.000 | Број обухваћених особа са посебним потребама |
| 2.4.1.6 | Спречавање насиља и промоција фер-плеја (увођење годишње награде за фер-плеј,...) | Општина, школе, ССОД | континуи рано | 500.000 | Број награђених / % смањења изгреда на спортским теренима и догађајима |
| **2.4.2. Програм: Подршка развоју културе** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 2.4.2.1 | Промовисање, унапређење организација локалних  манифестација, као основ очувања културног  наслеђа, традиције и обичаја | Општина Дољевац, Јавна  библиотека, Министарство  културе, НВО, донатори | континуи рано | 3.000.000 | Број одржаних  манифестација, учесника, гостију |
| 2.4.2.2 | Израда електронског каталога књига у оквиру званичног сајта Јавне библиотеке | Општина Дољевац, Јавна  библиотека, Министарство културе, донатори | 2016 | 500.000 | Број регистрованих „оnline“ корисника |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2.3 | Организација службе доставе књига на кућну  адресу за особе са посебним потребама (набавка возила и обука достављача). – „Мобилна библиотека“ | Општина Дољевац, Јавна библиотека, Министарство културе, донатори | 2023 | 3.000.000 | Број достављених књига |
| 2.4.2.4 | Реконструкција и доградња објекта Јавне библиотеке и домова-културе у општини Дољевац. | Општина Дољевац, Јавна  библиотека, Министарство културе, донатори, ЈП Дирекција | 2023 | 40.000.000 | Број реконструисаних и дограђених објеката |
| 2.4.2.5 | Организација културно-спортских догађаја у време ђачких распуста (биоскоп, представе, такмичења,..) | Општина Дољевац, Јавна  библиотека, ССОД, Министарство културе, НВО, донатори | континуир ано | 3.000.000 | Број организованих представа, учесника, гостију |

1. **ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ**  **МЕРА - УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОБПЉШАЊА УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | **Степен приоритета**  ***(висок)*** | | |
|  | | | | | | | | |
|  | **3.1. Стратешки циљ: Стварање предуслова за заштиту животне средине** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **3.1.1. Програм: Унапређење рада општинске администрације као подршка заштити животне средине** | | | | | | | | |
| **Број** | | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извпри**  **финансирања** | | **Индикатори** | |
| 3.1.1.1 | | Едукације запослених радника локалне самоуправе и јавних предузећа и њихово оспособљавање за доношење краткорочних и средњорочних планова и програма за заштиту животне средине и заштиту и одбрану од елементарних непогода и поступање у другим ванредним ситуацијама | Општина Дољевац, МУП, Министарство енергетике развоја и заштите животне средине, ЈКП | континуи рано | 1.000.000 | | Број оспособљених радника | |
| 3.1.1.2 | | Усвајање и имплементација општинских аката битних за заштиту животне средине (Локалног и Регионалног плана управљања отпадом, Претходне студије оправданости са Генералним пројектом прикупљања, каналисања и третмана отпадних вода на територији општине, Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, доношење ПДР-а битних за заштиту животне средине...) | Општина, ресорна Министарства, НВО | континуи рано | 5.000.000 | | Број усвојених аката, спроведених активности | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.3 | Израда пројектно-техничке документације за  изградњу регионалне депоније на територији општине, постројења за прешишћавање отпадних вода и др., Објеката битних за заштиту животне средине | Општина, град Ниш, ЈП и ЈКП, Министарства РС, донатори | 2023 | 10.000.000 | Број урађених ПТД-а, издатих грађевинских дозвола |
| 3.1.1.4 | Вршење редовних мониторинга воде, ваздуха, земљишта и буке, обавештавање о резултатима мерења и давање препорука | Општина, Министарства РС, институти | континуи рано | 5.000.000 | Број мониторинга,  издатих обавештења и препорука, предузетих мера, квалитет животне средине |
| 3.1.1.5 | Увођење енергетске ефикасности у јавној расвети и јавним објектима | Општина, јавна предузећа, Министарва РС, НВО | континуи рано | 65.000.000 | % остварених  уштеда, број обухваћених објеката... |
| 3.1.1.6 | Израда мапе загађивача на територији Oпштине | Општина Дољевац,  Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори, Консултанске компаније | 2017 | 300.000 | Израђена мапа |
| 3.1.1.7 | Израда елабората за покретања поступка за  стављање под заштиту појединих области на територији општине | Општина Дољевац, Консултанске компаније | 2023 | 500.000 | Израђен елаборат |
| 3.1.1.8 | Спровпђење Програма смањења популације паса луталица | Општина Дољевац, азил за псе и депонија поред Новог  гробља, ЈКП Дољевац | континуи рано | 5.000.000 | Смањен број напада паса  луталица |
| 3.1.1.9 | Набавка опреме и наставних средстава за потребе едукација предшколске и школске деце у области заштите животне средине | Општина Дољевац,  Основна школа,  Министарство за омалдину и спорт, донатори | континуи рано | 500.000 | Количина набављене опреме |
| 3.1.1.10 | Развој еколошког волонтеризма код омладине | Општина Дољевац, Министарства РС, школе, ПУ, ЈКП, донатори | континуи рано | 500.000 | Бroј вoлoнтера |
| 3.1.1.11 | Развијање свести и одгпворнпст грађана према животној средини (увођење „Зеленог телефона“, кажњавање загађиваша, ...) | Општина Дољевац, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине | континуи рано | 500.000 | Број одржаних трибина, број позива/пријава, кажњених |
| 3.1.1.12 | Уклањање дивљих депонија | Општина Дољевац, Министарство заштите живптне средине | континуи рано | 20.000.000 | Број уклоњених депонија |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2 Програм: Заштита водотокова и изворишта** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори финансирања** | **Индикатори** |
| 3.1.2.1 | Заштита и уређење водотокова I и II реда | Општина Дољевац, МПШВ, ЈП Дирекција, ЈКП Дољевац, донатори | континуи рано | 25.000.000 | Количина отпада у речним токовима, Број поплава |
| 3.1.2.2 | Изградња постројења за прешишћавање отпадних вода | Општина Дољевац, Министарство пољпоривреде, трговине, шумарства и водопривреде, ЈП Дирекција, ЈКП Дољевац, донатори | 2023 | 512.400.000 | Ниво загађености река, земљишта  / % обухваћених  испуста |
| 3.1.2.3 | Побољшање квалитета воде за пиће, изворишта и природних површинских вода, | Општина Дољевац, Министарства РС, ЈП, ЈКП,... | континуи рано | 3.000.000 | Смањен број  оболелих од бубрежних болести, смањена концентрација штетних материја |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Стратешки циљ: Заштита земљишта** | | | | | |
| **3.2.1. Програм: Заштита од деградације и промене намене земљишта, као и уређење пољопривредног земљишта** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 3.2.1.1 | Примена мера заштите пољопривредног земљишта  од деградације (спречавање неконтролисаног коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, неконтролисаног одлагања отпада,..) | Општина Дољевац, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде | континуи рано | 3.000.000 | Смањење површина деградираног земљишта |
| 3.2.1.2 | Побољшање квалитета земљишта | Општина Дољевац,  Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, | континуи рано | 1.500.000 | Повећање приноса засађених култура |
| 3.2.1.3 | Успостављање задуживања и наплате екстра пореза на необрађено пољопривредно земљиште | Општина Дољевац, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде | континуи рано | 1.500.000 | Повећање  површине обрађеног пољопривредног земљишта |
| 3.2.1.4 | Повећавање свести локалне заједнице значају спречавања загађивања земљишта | Општина  Дољевац, Министарства РС, НВО, донатори | континуи рано | 500.000 | Број одржаних  трибина и јавних акција |
| **3.2.2. Програм: Рекултивисање деградираног земљишта** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 3.2.2.1 | Уређење комплекса Малошких бара и рекултивисање деградираног земљишта у приобаљу Јужне Мораве у циљу развоја ловног, риболовног и АКВА туризма | Општина Дољевац, ЈП  Дирекција, Министарство  пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, донатори | 2023 | 50.000.000 | Површина рекултивисаног земљишта, број туриста |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2 | Повећање нивоа пошумљености оголелих површина у вишим деловима општине | Општина Дољевац, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, НВО | континуи рано | 5.000.000 | Површина под новим засадима шуме |
| 3.2.2.3 | Рекултивисање пољопривредног земљишта у јавној својини | Општина  Дољевац,Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде | 2021 | 2.000.000 | Површина рекултивисаног земљишта |
| **3.3. Стратешки циљ: Заштита ваздуха и повећање производње и коришћења енергије из обновљивих извора** | | | | | |
| **3.3.1. Програм: Унапређење знања и подстицајне мере за производњу обновљивих извора енергије** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 3.3.1.1 | Едукација становништва о потреби рационалније потрошње воде за пиће и електричне енергије и других ресурса путем медијске кампање, јавних трибина, округлих столова | Општина Дољевац, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, ЈКП Дољевац, донатори, консултанске компаније | континуи рано | 1.500.000 | Број едукација  /едукованих |
| 3.3.1.2 | Едукација становништва о могућностима удруживања у производњи сировина и набавци опреме за производњу енергената и енергије из обновљивих извора | Општина Дољевац, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори, Консултанске компаније | континуи рано | 1.500.000 | Број едукација  /едукованих |
| 3.3.1.3 | Улагање у коришћење алтернативних извора енергије | Општина Дољевац, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори, ЈПП | континуирано | 10.000.000 | Број нових извора енергије |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4. Стратешки циљ: Рециклажа** | | | | | |
| **3.4.1. Програм: Успостављање организованог система рециклаже и подстицање искпришћења отпада** | | | | | |
| **Број** | **Пројекат** | **Партнери** | **Време** | **Износ и извори**  **финансирања** | **Индикатори** |
| 3.4.1.1 | Едукација становништва о потреби рециклаже и подстицање селекције и искоришћења отпада | Општина Дољевац,  Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори | континуи рано | 1.500.000 | Број едукованих становника |
| 3.4.1.2 | Увођење "Зеленог Телефона", са циљем да  спречи непрописно одлагање смећа и сваки примећени облик загађења животне средине и паркирање на зеленим површинама | Општина Дољевац,  Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори | континуи рано | 1.500.000 | Број примљених позива |
| 3.4.1.3 | Управљање електронским отпадом | Општина Дољевац, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, донатори | континуи рано | 1.500.000 | Склопљен уговор  са фирмом задуженом за третман електроског отпада |
| 3.4.1.4 | Набавка контејнера за сортирање отпада из домаћинстава и код других корисника | Општина Дољевац,  Министарство енергетике,  развоја и заштите животне средине, донатори, ЈКП, ЈПП | комтинуирано | 8.000.000 | Број набављених контејнера |
| 3.4.1.5 | Опремање ЈКП-а | Општина Дољевац, донатори, ЈКП, ЈПП | комтинуирано | 45.000.000 | Број нове опреме |

**Члан 2**

Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објављена у „Службеном листу града Ниша“ бр.97/13 мења се у делу „8 Мониторинг и евалуација“ и гласи:

## МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Имајући у виду да свака стратегија и њен акциони план подлежу контроли и вредновању, Пројектни тим је предвидео да ће се у овој стратегији, овом њеном делу посветити посебна пажња. У ту сврху, општина Дољевац ће именовати тело које ће израдити посебан план за мониторинг и евалуацију, који ће обавезно садржати следеће елементе:

* + - Именована лица/тело за праћење реализације пројеката
    - Временски план мониторинга
    - Именована лица/тело за евалуацију
    - Дефинисани термини за евалуацију

Именовано тело ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним освртом на

евентуалне препреке у реализацији и давати смернице за усклађивање акционог плана са већ урађеним.

## Стратешки документ садржи укупан број од 147 пројеката, чија укупна вредност оквирно износи 7.569.670.000,00 динара

## Члан 3

## У осталом делу Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године остаје неизмењена.

## Члан 4

## Измену Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023.године објавити у „Службеном листу града Ниша“.

## Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## У Дољевцу,\_\_\_\_\_\_\_2019.године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

## ПРЕДСЕДНИК СО

## Дејан Смиљковић